[bookmark: _GoBack]UMOWA NR …………
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku IFR PAN w Krakowie

zawarta w Krakowie, dnia ......................... pomiędzy :
Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21, posiadającym Regon: 356730850, NIP: 6772212521, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektor – prof. dr hab. inż. Anna Janeczko
a firmą
................................................................................. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku IFR PAN w Krakowie pod adresem 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21 o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW, zgodnej z parametrami określonymi w OPZ, wraz z wszystkimi urządzeniami, konstrukcjami, okablowaniem, zabezpieczeniami, oznakowaniem, automatyką, pomiarami i dokumentacją niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania instalacji.
Zakres obejmuje w szczególności: wizję lokalną i weryfikację warunków technicznych; opracowanie lub dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym Umową i ekspertyzą techniczną nośności dachu; dostawę fabrycznie nowych urządzeń i materiałów; wykonanie konstrukcji wsporczej; montaż modułów PV; montaż falowników i pozostałych urządzeń; wykonanie tras kablowych i instalacji DC/AC; wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, uziemienia i połączeń wyrównawczych; wykonanie wymaganych zabezpieczeń; wykonanie oznakowania; konfigurację monitoringu; wykonanie pomiarów i prób; uruchomienie instalacji; przygotowanie dokumentacji powykonawczej; szkolenie personelu oraz udział w procedurze przyłączenia, jeżeli jest wymagana.
Instalacja ma zostać wykonana zgodnie z Umową, OPZ, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymaganiami właściwych operatorów sieci.
Przedmiot Umowy obejmuje również wszystkie prace i czynności pomocnicze, które są konieczne do osiągnięcia kompletnego, bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem rezultatu, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie, o ile wynikają z prawidłowej interpretacji dokumentacji i zakresu zamówienia.

§ 2. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, personel, uprawnienia, sprzęt i środki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
3. Wszystkie urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami.
4. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu prac, organizację robót, BHP, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę mienia Zamawiającego.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikuje warunki montażu, w tym stan i nośność dachu w zakresie wymaganym zakresem zamówienia, oraz niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu wszelkie stwierdzone przeszkody.
6. Wykonawca zobowiązuje się chronić pokrycie dachowe przed uszkodzeniem i stosować rozwiązania montażowe zgodne z wymaganiami producenta pokrycia oraz dokumentacją techniczną.
7. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren i usunie odpady zgodnie z przepisami.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych przepisami prawa i Umową.

§ 3. Dokumentacja, uzgodnienia i formalności
1. W zakresie określonym OPZ Wykonawca opracuje, uzyska lub zapewni wszelką dokumentację, uzgodnienia, protokoły, pomiary, instrukcje i zgłoszenia niezbędne do prawidłowego wykonania i użytkowania instalacji.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem czynności formalnych związanych z realizacją i uruchomieniem instalacji, w szczególności do:
a) uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
b) przygotowania dokumentacji i zawiadomienia właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej;
c) przygotowania planu instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych;
d) przygotowania dokumentów wymaganych przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego oraz dokonania, w imieniu Zamawiającego – jeżeli udzielone zostanie stosowne pełnomocnictwo – wymaganych zgłoszeń związanych z przyłączeniem instalacji;
e) przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie powyższych czynności.
.
3. Koszty wykonania powyższych obowiązków są objęte wynagrodzeniem Wykonawcy.
4. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach (PDF/DWG/).
§ 4. Termin realizacji
1. Termin zakończenia całości przedmiotu Umowy: 90 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. Stwierdzenie wad nieistotnych nie stanowi podstawy odmowy odbioru, przy czym w protokole określa się termin ich usunięcia..
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac.
4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia.
§ 5. Wynagrodzenie i płatności
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 
netto .......................................................... zł, 
VAT .................................. zł, 
brutto .......................................... zł 
(słownie: ..................................).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym dostawy, transport, ubezpieczenie, montaż, sprzęt, robociznę, pomiary, dokumentację, szkolenie, uruchomienie oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru zgodnie z Umową, w terminie .............................. dni od jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Jeżeli Umowa przewiduje zaliczkę, jej zapłata nastąpi na podstawie dokumentu pro forma. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca wystawi dokument księgowy wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami..
§ 6. Odbiór
1. Przed odbiorem Wykonawca przekaże w szczególności: dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów elektrycznych, deklaracje zgodności i karty katalogowe, instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne, wykaz zastosowanych urządzeń z numerami seryjnymi, konfigurację monitoringu oraz inne dokumenty wymagane OPZ.
2. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli wady uniemożliwiają bezpieczne lub zgodne z przeznaczeniem użytkowanie instalacji. Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Podpisanie protokołu odbioru nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu wad ujawnionych po odbiorze.
§ 7. Parametry techniczne i jakość
1. Wykonawca zapewnia, że instalacja osiągnie parametry określone w OPZ i dokumentacji, w tym wymaganą moc, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność zastosowanych urządzeń.
2. Zmiana producenta, modelu lub istotnych parametrów urządzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie może prowadzić do obniżenia parametrów technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych określonych w Umowie lub OPZ.
3. Urządzenia muszą posiadać wymagane prawem oznaczenia, deklaracje i dokumenty potwierdzające ich zgodność.
§ 8. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość wykonanych robót na okres ............... miesięcy od dnia odbioru końcowego, a na poszczególne urządzenia – nie krótszy niż gwarancja producenta, z uwzględnieniem wymagań OPZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad objętych gwarancją w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku wad uniemożliwiających pracę instalacji lub stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia – do podjęcia interwencji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia..
3. Pisemne zgłaszanie uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu Sprzętu na adres: ...............................
4. Gwarancja obejmuje również koszty dojazdu, diagnostyki, robocizny, części, demontażu i ponownego montażu, jeżeli są związane z usunięciem wady objętej gwarancją.
5. Okres gwarancji dla elementu wymienionego na nowy biegnie od dnia jego wymiany.
6. Jeżeli wada nie może zostać usunięta w terminie z przyczyn obiektywnych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne uzasadnienie oraz termin jej usunięcia.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi przysługują na zasadach wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy i dokumentacji postępowania.
§ 9. Serwis i monitoring
1. Wykonawca zapewni dostęp do systemu monitoringu pracy instalacji przez okres ............. lat oraz przekaże Zamawiającemu dane dostępowe i instrukcję obsługi.
2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z Umową oraz OPZ. Czynności serwisowe będą dokumentowane protokołem lub raportem serwisowym.
§ 10. Ochrona dachu i odpowiedzialność


1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dachu, pokrycia, izolacji, instalacji odgromowej oraz innych elementów budynku powstałe w związku z wykonywaniem robót, chyba że wykaże, że szkoda powstała wyłącznie wskutek działania lub zaniechania Zamawiającego albo siły wyższej..
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii montażu minimalizującej ingerencję w dach oraz do zachowania wymaganych przez producenta pokrycia zasad montażu.
§ 11. BHP, ppoż. i organizacja robót
1. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej przez swoich pracowników i podwykonawców. Roboty na dachu należy prowadzić z zastosowaniem wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania drożności dróg ewakuacyjnych i dostępu do urządzeń przeciwpożarowych oraz do uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku.
§ 12. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w dokumentacji postępowania oraz przepisach prawa.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
§ 13. Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i realizacją przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 170 000 zł.
§ 14. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia robót określonego w § 4 oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w  5 . 
2. W przypadku rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół określający zakres robót wykonanych do dnia rozwiązania Umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego, proporcjonalnie do stopnia ich wykonania.. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego..
4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej ureguluje należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawcę.
6. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w  Kodeksie Cywilnym.
7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia.

§ 15. Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnego oświadczenia Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy nie może prowadzić do takiej zmiany przedmiotu Umowy lub warunków jej realizacji, która pozostawałaby w sprzeczności z warunkami przeprowadzonego zapytania ofertowego.
3. 
4. Zmiana danych adresowych, kontaktowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie zawiadomienia drugiej Strony..
§ 16. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, jeżeli Wykonawca:
1. Pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem prac; 
2. Przerwał wykonywanie prac bez uzasadnionej przyczyny; 
3. Wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, OPZ, dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej i mimo wezwania nie zmienia sposobu jego wykonywania; 
4. Nie usuwa stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie; 
5. W sposób istotny narusza przepisy BHP lub przeciwpożarowe.w szczególności w razie istotnego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę.
6. W przypadku zakończenia Umowy Strony sporządzą protokół stanu zaawansowania prac, a rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i przepisach prawa.
§ 17. Poufność i bezpieczeństwo informacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących infrastruktury technicznej, zabezpieczeń i organizacji Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie jest wymagane prawem.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Instytutu, w tym zasad dostępu do obiektu i infrastruktury.
§ 18. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
1. Do Umowy stosuje się prawo polskie.
2. Spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami prawa.
§ 19. Postanowienia końcowe
1. Ilekroć w Umowie jest mowa o Dokumentacji postępowania, rozumie się przez to Zapytanie ofertowe, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), ofertę Wykonawcy oraz inne dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzenia postępowania i wyboru Wykonawcy.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach / zawarto w formie elektronicznej / papierowej.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
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